Odbor správy majetku a výstavby města

ZPRÁVA PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 20. 6. 2022

Pořadové číslo zprávy:    09

Zprávu předkládá:		Lenka Kovaříková, MBA, vedoucí odboru SMVM

Zprávu zpracoval:		Mgr. Lucie Fritschová, referent odboru SMVM

Datum: 				2. 6. 2022

Věc: Schválení postupu prací, KD Holice

Důvodová zpráva:

Ing. Arch. Pavlem Hrdým byl zpracován Návrh zadání pro realizaci projektové přípravy stavebních úprav a oprav Kulturního domu v Holicích.

V rámci příprav na výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace proběhlo jednání za účelem ujasnění dalšího postupu. Vzhledem k rozsahu akce by měla být v první řadě zpracována STUDIE PROVEDITELNOSTI, která nám dá představu o  architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení, zároveň nám odpoví i na otázky ekonomické. Studie proveditelnosti bude jednoznačným zadáním pro zpracování projektové dokumentace.

Předpokládaná cena za zpracování studie je do 500.000 Kč včetně DPH.

Cena PD je 5 – 6 % předpokládané realizační ceny. Studie proveditelnosti nám přesně specifikuje, co se bude rekonstruovat, jaké budou předpokládané náklady a případně jak lze rekonstrukci rozdělit na etapy.

Přílohy: nejsou

Stanovisko k návrhu (rada, odbor, komise, právník, architekt…):

Odbor správy majetku a výstavby města doporučuje schválit navržený postup prací, tedy nejdříve zpracování studie proveditelnosti, potom PD.

Dosavadní rozhodnutí ve věci:

Usnesení zastupitelstva města č. 468 ze dne 13. 9. 2021:

U s n e s e n í  č. 468

Zastupitelstvo města Holic schvaluje zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy kulturního domu v rozsahu:
	a) vstupní prostor do budovy dle  Návrhu A 
 	b) ostatní prostory dle předloženého materiálu.

Usnesení zastupitelstva města č. 549 ze dne 14. 3. 2022:

U s n e s e n í  č. 549

Zastupitelstvo města Holic schvaluje zahájení výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace úprav Kulturního domu v Holicích.

Dopady na rozpočet města:

V návrhu rozpočtu 2022 navrhovaná částka 1.000.000,-Kč na PD

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Holic:

schvaluje navržený postup prací úprav Kulturního domu v Holicích.

Hlasování:

PRO:					 		PROTI:						ZDRŽEL SE: